Smlouva o dílo

Obec Kamenné Žehrovice

se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČO 00234508

zastoupená starostkou Soňou Černou

(dále jen „objednatel“)

a

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže psaného roku a dne ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, následující smlouvu:

I.

Předmět díla

- Předmětem smlouvy je provedení projekční činnosti Studie objektu Dělnického domu, 1.máje 249, Kamenné Žehrovice, který je ve vlastnictví objednatele. Projekční činnost se bude vztahovat na vnější plášť a vnitřní dispozici budovy ve všech jejích podlažích, včetně sklepa a půdy, stejně jako na přilehlé exteriéry – zpevněné plochy, zeleň, stafáž, to vše ve stupni vizualizace

- Součástí díla nejsou stavební průzkumy (např. radon, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, prachová, hluková studie, posouzení osvětlení denního a umělého, oslunění apod.) a provádění sond, ani práce odpovědného geodeta – zjišťování vlastnických hranic pozemků.

II.

Postup zhotovení díla

- Objednatel se zavazuje zapůjčit zhotoviteli všechny plány a další relevantní podklady, které má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje provést doměření objektu v rozsahu nutném pro další projekční činnost.

- Zhotovitel obdrží před zahájením projekční činnosti náměty členů zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice a zavazuje se je ve své projekční činnosti zohlednit, respektive zaujmout k nim fundované a argumentačně podepřené stanovisko.

- Zhotovitel provede v nutné míře inženýrskou činnost, spočívající v projednání perspektivních stavebních úprav a budoucího využití objektu s dotčenými orgány státní správy.

- Zhotovitel zpracuje čtyři varianty stavebního řešení Dělnického domu, a to v programu ArchiCAD. Zpracování bude mít rámcový charakter, tj. musí z něj být jasně patrné budoucí uspořádání projektovaného objektu, ale není nutno zahrnout do něj všechny obvyklé detailní informace.

- Zhotovitel poskytne objednateli v této fázi zpracované návrhy se zprávou a popisem jednotlivých řešení na datovém nosiči DVD a v barevné tištěné formě ve 5 exemplářích. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zastupitelstvu obce k předloženým čtyřem variantám jednu konzultaci v místě sídla objednatele, v rozsahu maximálně 2 hodiny.

- Na základě předložených materiálů a osobní konzultace vybere zastupitelstvo obce jednu z předložených variant a tu zhotovitel dále rozpracuje do všech obvyklých podrobností. Zhotovitel dále provede návrh architektonického ztvárnění a vzhledu pláště stavby v základních hmotách v prostorovém (3D) modelu. Součástí prostorového modelu bude i vymodelování bezprostředního okolí stavby. Zhotovitel také zajistí vyobrazení výsledná varianta fotografickými snímky v počtu 12-ti snímků ortogonálních pohledů, axonometrií a  perspektivních náhledů. Všechny tyto výsledky budou objednateli předány na datovém nosiči DVD a v barevné tištěné formě ve 3 exemplářích. Na datovém nosiči budou nahrány i veškeré zdrojové soubory programu ArchiCAD.

- V průběhu postupu popsaného v odstavci 6 je zhotovitel povinen poskytnout zastupitelstvu obce na vyžádání konzultace v místě sídla objednatele. Objednatel je však oprávněn požadovat maximálně dvě konzultace, v rozsahu vždy maximálně 2 hodiny. Po předání díla je zhotovitel povinen dílo prezentovat na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

III.

Termín zhotovení díla

- Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost ihned po podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předložit čtyři zpracované návrhy variantních řešení ve smyslu čl. II. odst. 5 do 14 dnů od podpisu smlouvy. Konzultace s členy zastupitelstva obce proběhne následně na základě dohody mezi zhotovitelem a starostkou obce do 14 dnů od předložení zpracovaných návrhů. Obě strany se zavazují vyjít si vstříc při hledání vhodného termínu pro tuto konzultaci.

- Objednatel sdělí zhotoviteli volbu varianty k dalšímu rozpracování do 14 dnů od konání výše zmíněné konzultace. Zhotovitel se zavazuje dokončit úplné zpracování této varianty a předložit výsledky své práce v písemné i elektronické formě ve lhůtě dalších 21 dnů, počítaných od okamžiku, kdy mu byla volba varianty sdělena.

- Prezentace výsledného projektu a jeho vizualizací proběhne na nejbližší příští veřejné schůzi zastupitelstva obce. Zhotovitel se zavazuje termínu této schůze se zcela přizpůsobit a varianty prezentovat osobně. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může případně zajistit prezentaci jinou, odborně fundovanou a s výsledky jeho práce důkladně obeznámenou osobou.

IV.

Cena díla

      - Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 87.000 Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající platným právním předpisům.

      - Cena za zhotovení díla je neměnná a konečná a nesmí být zhotovitelem v žádném případě zvýšena bez předchozího písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen i v případě, že bude objednatel požadovat od zhotovitele další činnost nad rámec Předmětu díla vymezeného touto smlouvou.

V.

Platební podmínky

            - Po uzavření smlouvy bude objednatelem uhrazena záloha ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

            - Po řádném předání díla podle čl. II. odst. 6 bude objednatelem uhrazena částka 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).

            - Zbylá část dohodnuté ceny za dílo bude uhrazena po prezentaci díla na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

            - Všechny platby proběhnou na základě dílčích faktur předložených zhotovitelem. Splatnost faktur se sjednává 10 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

            - Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

VI.

# Součinnost (spolupůsobení) objednatele

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že jeho odpovědný zástupce v kontaktu se zhotovitelem a bude mu případně poskytovat informace nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla.

VII.

Záruky a reklamace

Záruční doba je sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel stavby prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu  odst. 1 a 2.

- Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termíny stanovené v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

  - Při nedodržení splatnosti dílčích faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

    - V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany  ustanovení obchodního zákoníku v platném znění a obchodní zvyklosti.

    - Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

    - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být  předána či předložena v českém jazyce.

    - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.

    - Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

V Kamenných Žehrovicích dne 28.1.2011

…………………………                  	          		  	……………………………………

zhotovitel                                                       		          objednatel